## Slide 1
호가 데이터 축소와 예측 정확도
깊이 · 수량정밀도 · 가격정밀도 · 시간해상도
연구 계획 변경과 수집기 구현 경과
김태우
순천향대학교 AI · 빅데이터학과 학사과정
zop1234@hanmail.net
2026. 09. 16
Notes: 지난주에는 저장 포맷 설계 공간을 발표했고, 오늘은 연구 계획이 왜 바뀌었는지와 수집기가 어디까지 왔는지를 말한다.

## Slide 2
CONTENTS
목차
01
계획 변경
저장 포맷 비교에서 축소 대 정확도로
02
수집기 구현 경과
6단계, 테스트 31개 통과
03
데이터 검증
오차가 없는지 어떻게 아는가
04
일정
9월부터 12월 투고까지

## Slide 3
01 계획 변경
질문이 바뀌었다
지난 발표
호가창 스트림 저장 포맷의 설계 공간
도메인 변환으로 얼마나 작게 저장하나
Parquet · DBN · DuckDB · ClickHouse 와 비교
조회 4종의 지연을 재는 벤치마크
이번 계획
축소에 따른 용량과 예측 정확도의 파레토
네 축으로 줄였을 때 용량이 얼마나 주나
같은 축소가 DeepLOB 정확도를 얼마나 깎나
무해한 축소와 치명적인 축소를 가른다
"얼마나 작게 저장하나" 에서 "얼마나 줄여도 되나" 로
Notes: 포맷 경쟁은 튜닝 싸움이 되기 쉽다. 실무에서 먼저 묻는 것은 무엇을 버려도 되느냐다.

## Slide 4
01 계획 변경
왜 바꿨나
1
결과가 설정에 좌우된다
압축 레벨 하나, row group 크기 하나로 용량이 배로 움직인다. 포맷 비교는 튜닝 싸움이 되고 결론이 남지 않는다.
2
실무의 질문은 따로 있다
저장할 때 실제로 내리는 결정은 깊이를 몇 레벨까지 둘지, 정밀도를 어디까지 버릴지다. 그 손해를 잰 자료가 없다.
3
12월 투고에 베이스라인 5종은 과하다
인코더와 조회 계층까지 만들면 실험할 시간이 남지 않는다. 축소 실험은 수집기와 복원기만으로 시작된다.
보류 · Tickfold 인코더 · 베이스라인 비교 · 조회 벤치마크는 전역 뒤로

## Slide 5
01 계획 변경
연구 질문
Q1
축소에 따라 저장 용량이 얼마나 줄어드는가
Q2
같은 축소가 DeepLOB 예측 정확도를 얼마나 떨어뜨리는가
Q3
어떤 축소는 거의 손해가 없고 어떤 축소는 치명적인가
결과물은 용량과 정확도의 파레토 경계
범위 · 바이낸스 현물 BTCUSDT 한 종목으로 시작, 첫 결과 뒤 8~10 종목으로 확대

## Slide 6
01 계획 변경
축소 네 축
깊이
상위 N 레벨
N ∈ {5, 10, 20, 50}
모델 기준선 20
수량 정밀도
stepSize 배수로 반올림
소수 2자리면 레벨 43% 가 0 이 되어 삭제와 구분 불가
가격 정밀도
tickSize 배수 m ∈ {1, 10, 100}
m=10 만 돼도 최우선 매수·매도가 83% 시점에서 같은 버킷
시간 해상도
100ms 가 원 해상도
스트림이 100ms 배치라 그보다 촘촘한 상태는 없다
각 축은 저장할 때 내리는 결정 하나에 대응한다. 결과가 곧 저장 설계 지침이다.

## Slide 7
02 구현 경과
시스템 구성
수집기
WebSocket · REST
순번 검증 · 갭 재동기화
›
원본 저장
NDJSON + zstd
종목 / 날짜 / 시간
›
복원기
상위 200 레벨 배열
100ms 고정 간격
›
축소 변환기
네 축 조합
Parquet + zstd
›
모델
DeepLOB 학습
정확도 · macro-F1
구현 완료
검증
상위 20 레벨 대조 · 갭 로그 · 불일치율
운영
Docker · Prometheus · Grafana · 알림
실험 하네스
설정 행렬 · 시드 3회 · 파레토 그림
원본은 깊이 제한 없이 그대로 쌓는다. 축 정의가 바뀌어도 다시 만들 수 있다.

## Slide 8
02 구현 경과
수집기 여섯 단계
1
스트림 이름 조립과 파싱
2
프레임 원본 그대로 저장
3
호가 델타를 호가창에 적용
4
갭 기록
5
재동기화 태스크
6
연결 루프와 백오프 재연결
31
테스트 통과
네트워크 없이 0.16초
남은 것 · 겹치기 재연결, 상위 20레벨 대조, 진입점과 지표
수집기 3모듈 · 소스 400줄
orderbook.py · binance_rest.py · writer.py · binance_stream.py
Notes: 단계마다 테스트를 붙이며 올라왔다. 6단계에서 실제 3분 수집을 돌려 확인했다.

## Slide 9
02 구현 경과
갭이 나면 무엇을 멈추나
원본 저장은 멈추지 않는다. 무효가 되는 것은 호가창뿐이다.
프레임 처리는 기다리지 않는다
handle() 은 동기 함수다. 스냅샷을 그 자리에서 기다리면 그동안 소켓을 못 읽는다.
세 스트림이면 초당 55 개
스냅샷 왕복 500ms 면 27 개가 큐에 쌓인다. 그래서 재동기화는 별도 태스크로 던진다.
버퍼가 받아준다
동기화 전에 들어온 델타는 버퍼에 쌓였다가 스냅샷을 받은 뒤 순서대로 한 번에 적용된다.
갭 기록은 원본과 같은 폴더에 남는다. 갭 파일이 있다는 것 자체가 신호다.
2026-09-15 / 11.gap.ndjson.zst → { last_u, U, u, missed }

## Slide 10
03 데이터 검증
오차가 없는지 어떻게 아는가
증명할 수 없고 증명할 것도 아니다. 어떤 오차를 어떻게 잡았고 남은 불일치율이 얼마인지를 말한다.
1
순번 사슬
U 와 u 로 빠진 메시지를 잡는다
적용 로직 버그는 못 잡는다
2
불변식
최우선 매수 < 매도, 호가 단위 배수
값이 그럴듯하게 틀리면 통과한다
3
독립 채널 대조
거래소가 따로 주는 상태와 비교
적용 로직 버그를 잡는 유일한 층
4
파이프라인 무결성
해시 · 매니페스트 · 재생 결정성
저장과 복원이 라이브와 같은가
논문에는 커버리지, 재동기화 횟수, 불일치율을 분모와 함께 싣는다.

## Slide 11
03 데이터 검증
거래소가 채점표를 같이 준다
호가 델타 @depth@100ms
바뀐 레벨만 온다
U 와 u 로 순서를 잇는다
깊이 제한이 없다
하나라도 빠지면 뒤가 전부 틀어진다
부분 호가 @depth20@100ms
상위 20 레벨 전부가 온다
그 자체로 완성된 상태다
놓쳐도 다음 것만 받으면 된다
우리가 만든 호가창의 채점표
1798 / 1798
부분 호가의 lastUpdateId 가
호가 델타의 u 와 정확히 일치
100ms 마다 재구성한 상위 20 레벨을 거래소가 보낸 값과 문자열 단위로 비교할 수 있다
하루 86만 회 대조가 대역폭 13KB/s 로 생긴다. REST 폴링보다 네 자릿수 촘촘하다
3분 수집에서 불일치 0 건
Notes: 공식 문서에는 두 스트림의 순번이 같은 공간이라는 보장이 없다. 직접 재서 확인했다.

## Slide 12
03 데이터 검증
3분 수집 실측
0
갭 건수
5,171 / 5,003
재생 후 매수 / 매도 레벨
1 틱
최우선 호가 스프레드
스트림별 압축비
스트림 | 원본 | 압축 | 비율
호가 델타 | 1.20 MB | 171 KB | 7.0 배
부분 호가 | 2.52 MB | 58 KB | 43.5 배
체결 | 0.44 MB | 30 KB | 14.8 배
스냅샷 | 0.32 MB | 55 KB | 5.8 배
하루 환산
2.2 GB → 151 MB
종목 하나 기준. 90일이면 압축 13GB 로 디스크 여유 827GB 안에 넉넉히 들어간다.
상위 20 매수가 3.9 USDT 에 걸쳐 있고 그 구간 틱 391 칸 중 5% 만 주문이 차 있다. 가격 축을 거칠게 하면 같은 레벨 수가 훨씬 깊은 범위를 덮는다.

## Slide 13
04 일정
9월부터 12월까지
9월
수집기 완성
장기 수집 시작
72시간 무중단
10월
복원기 · 축소 변환기
학습 파이프라인
깊이 20 vs 10 첫 결과
11월
실험 행렬 전체 실행
파레토 그림
12월
집필 · 투고
국내 저널 투고
72시간 무중단 판정 기준
프로세스 재시작 0 회
미복구 갭 0 회
상위 20 레벨 대조 불일치율 0.01% 미만
갭 없는 시간 비율 99.9% 이상
다음 작업
겹치기 재연결 · 24시간 강제 종료 대비
상위 20 레벨 대조 구현
진입점 · 지표 · 운영 스택

## Slide 14
감사합니다
Q & A
김태우
순천향대학교 AI · 빅데이터학과 학사과정
zop1234@hanmail.net